# HidroPura System - Reunión de Kick-off

- Fecha: 18/08/2026

- Lugar/Enlace: Sala física (Casa de cliente)

- Duración estimada: 60 - 90 minutos

## I. Información General y Visión

- Objetivo del Proyecto: El proyecto consta del desarrollo de una página web Ecommerce y un módulo de gestión de agendación de citas de instalación de los productos, como lo pueden ser filtros de agua, ablandadores, etc. Además se implementará un módulo BI para tener un control de ventas y por último un chatbot asistente para los clientes del negocio.

- Problema que Resuelve: El problema principal a resolver con este proyecto es el tener un lugar fijo para ofrecer sus productos, además de ayudar a gestionar todas las citas con los clientes que requieran ya sea de la instalación, la mantención u otra necesidad.

- Fuera de Alcance: La página web no se hará cargo de generar ningún documento, ya sea pdf, excel, etc.

## II. Matriz de Roles y Participantes

- Jefe de Proyecto / Analista: Alexander Sepúlveda

- Líder Técnica / Coordinadora: Paula Belman

- Desarrollador Fullstack: Vicente Carrasco.

- Cliente / Interesado Externo: Cristian Vergara
(Esto ya no aplica ya que es metodologia scrum y ahora utilizaremos)

## III. Acuerdos de Trabajo

- Cadencia de Entregas: El proyecto se dividirá en 3 grandes incrementos funcionales a lo largo de las 12 semanas.

- Reunión de Estado (Status Meeting): Reuniones de sincronización los días martes a las 14:30 PM, máximo 15 minutos.

- Criterio de Aceptación General: Código subido a producción, sin bugs críticos, revisado y documentado.

## IV. Stack Tecnológico y Herramientas

- Gestión de Tareas: Trello

- Repositorio de Código: GitHub

- Canal de Comunicación: Discord

- Diseño/Arquitectura: Figma para UI

## V. Próximos Pasos (Accionables)

- Levantar diagrama de base de datos Asignado a: Alexander Sepúlveda

- Redactar las primeras 10 Historias de Usuario Asignado a: Paula Belman

- Configurar entornos de desarrollo Asignado a: Vicente carrasco