Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática · Capstone (PTY4614) · Sede Plaza Oeste

Plan de pruebas

HidroPura System

Estructura basada en IEEE Std 829

Versión 2.0 · 28 de octubre de 2026

Equipo desarrollador
Alexander Sepúlveda · Jefe de proyecto y analista
Paula Belman · Líder técnica y coordinadora
Vicente Carrasco · Desarrollador fullstack

Cliente
Cristian Vergara, dueño de HidroPura

# Índice

Índice	2

Historial de versiones	3

1. Introducción	3

1.1 Documentos relacionados	3

2. Elementos a probar	3

3. Funcionalidades	4

3.1 Funcionalidades que se prueban	4

3.2 Funcionalidades que no se prueban en esta versión	5

4. Enfoque	5

5. Criterios	6

6. Entregables	6

7. Ambiente	6

8. Responsables	7

9. Calendario	7

10. Riesgos y contingencias	7

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Octubre de 2026 | Plan inicial: niveles de prueba y casos CP-01 a CP-04 (aseguramiento de calidad: Paula Belman). |
| 1.1 | 28-10-2026 | Se corrige la base de datos (PostgreSQL, no MongoDB), se quita Power BI y se agregan CP-05 y CP-06. |
| 2.0 | 28-10-2026 | Plan completo según IEEE 829. Los casos pasan al documento «Casos de prueba» (CP-01 a CP-36) y la ejecución, a «Resultados de las pruebas». |

# 1. Introducción

Este plan define qué se prueba de HidroPura System, cómo, con qué herramientas, quién lo hace y cuándo se considera aprobado. Sigue la estructura del estándar IEEE 829 y se apoya en la Especificación de Requisitos (IEEE 830): cada requisito tiene al menos un caso de prueba, y la matriz de trazabilidad del SRS une ambos documentos.

Objetivo: comprobar que el catálogo, la agenda, la gestión interna, las cuentas y, cuando se integren, los pagos cumplen sus requisitos y operan de forma estable sobre PostgreSQL antes de cada paso a producción.

## 1.1 Documentos relacionados

- Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830), versión 2.0.

- Casos de prueba (CP-01 a CP-36).

- Resultados de las pruebas (ejecución del 28-10-2026).

- Diccionario de datos y Modelo de base de datos.

# 2. Elementos a probar

| Elemento | Versión | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| API (FastAPI, Python 3.12) | Commit 73398aa del repositorio hidropura-web | api/app |
| Base de datos (PostgreSQL 16) | Migraciones 0001_esquema_v2 y 0002_datos | api/db/migraciones |
| Sitio web (React 19 + Vite) | Commit 73398aa | src/ |

# 3. Funcionalidades

## 3.1 Funcionalidades que se prueban

| Requisito | Estado | Casos |
| --- | --- | --- |
| RF-1.01 | Implementado | CP-07, CP-08 |
| RF-1.02 | Implementado | CP-09 |
| RF-1.03 | Implementado | CP-10, CP-11, CP-12 |
| RF-2.01 | Implementado | CP-14 |
| RF-2.02 | Implementado | CP-02 |
| RF-2.03 | Parcial | CP-15 |
| RF-2.04 | Implementado | CP-16, CP-17 |
| RF-2.05 | Implementado | CP-05, CP-18 |
| RF-2.06 | Implementado | CP-19 |
| RF-4.03 | Parcial | CP-06 |
| RF-4.04 | Implementado | CP-23, CP-24 |
| RF-4.05 | Implementado | CP-25 |
| RF-4.06 | Implementado | CP-26 |
| RF-4.07 | Implementado | CP-27 |
| RF-4.08 | Implementado | CP-28 |
| RF-5.01 | Implementado | CP-29, CP-30 |
| RF-5.02 | Implementado | CP-31, CP-32 |
| RF-5.03 | Implementado | CP-04 |

Además, los atributos de calidad RNF-01 (contraseñas), RNF-02 (sesión), RNF-04 (consentimiento), RNF-05 y RNF-09 (diseño adaptable) y RNF-06 (rendimiento).

## 3.2 Funcionalidades que no se prueban en esta versión

| Requisito | Motivo |
| --- | --- |
| RF-1.04 | Pendiente de construir en el Incremento 3; sus casos ya están diseñados y se ejecutarán cuando exista. |
| RF-3.01 | Pendiente de construir en el Incremento 3; sus casos ya están diseñados y se ejecutarán cuando exista. |
| RF-3.02 | Pendiente de construir en el Incremento 3; sus casos ya están diseñados y se ejecutarán cuando exista. |
| RF-4.01 y RF-4.02 | Retirados del alcance el 16-10-2026 (Power BI, Acta de Reunión N° 01). |

# 4. Enfoque

| Nivel | Qué cubre | Cómo y con qué |
| --- | --- | --- |
| Unitarias e integración (automáticas) | Rutas de la API con su base real: validaciones, roles, agenda, retención, overbooking, cotizaciones, trabajadores y correos. | pytest + TestClient de FastAPI contra un PostgreSQL 16 de prueba (base hidropura_test). Cada prueba corre en una transacción que se deshace al final. Los correos van a un buzón falso. |
| Reglas de la base (automáticas) | Restricciones CHECK y UNIQUE, índice contra el doble agendamiento, funciones horas_disponibles() y tomar_hora(). | Script api/db/pruebas_bd.sql en una transacción que se deshace; cada verificación imprime «OK». |
| Sistema (manuales) | Flujos completos en el navegador: agendar, mis citas, administración, panel del trabajador, carrito y cotización. | Navegador Edge con capturas automáticas (script de capturas por el protocolo de depuración) a 390 px y 1440 px. |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta del catálogo y la agenda (RNF-06). | 20 solicitudes por ruta con curl; se informan mediana y percentil 95. |
| Aceptación del cliente (UAT) | Que el dueño pueda administrar la agenda y que el flujo de reserva le resulte claro. | Sesión guiada con Cristian Vergara sobre la versión publicada en Cloud Run (pendiente de programar). |

Las pruebas automáticas se corren en cada cambio, antes de subir el código. Desde la raíz del repositorio:

docker compose --profile pruebas run --rm pruebas
docker compose exec -T db psql -U hidropura -d hidropura -v ON_ERROR_STOP=1 < api/db/pruebas_bd.sql

# 5. Criterios

| Criterio | Regla |
| --- | --- |
| Aprobación de un caso | El resultado obtenido coincide con el esperado del documento «Casos de prueba». |
| Aprobación de una versión | El 100 % de las pruebas automáticas aprobadas, todas las verificaciones de pruebas_bd.sql en «OK», el sitio compila sin errores y no quedan defectos críticos abiertos. |
| Suspensión | Se detiene el paso a producción si falla una prueba de overbooking, pagos, roles o contraseñas. |
| Reanudación | Corregido el defecto, se vuelve a correr la batería completa (regresión). |

# 6. Entregables

- Este plan.

- Casos de prueba (CP-01 a CP-36) con su requisito y su prueba automática.

- Resultados de las pruebas, con la salida de pytest y de pruebas_bd.sql, las mediciones de rendimiento y las capturas.

- Registro de defectos (dentro de Resultados).

# 7. Ambiente

| Ambiente | Componentes |
| --- | --- |
| Local (desarrollo y pruebas) | Docker Desktop: PostgreSQL 16 (docker-compose, puerto 5435) y una imagen python:3.12-slim con las dependencias de la API. Node 22+ y Vite para el sitio. Microsoft Edge para las pruebas de sistema. |
| Producción | Google Cloud Run (servicio hidropura-web, southamerica-west1) con Cloud SQL (PostgreSQL 16) y Secret Manager. |
| Externos (Incremento 3) | Mercado Pago en modo de prueba (credenciales de prueba y tarjetas de prueba) y Gmail por SMTP. |

# 8. Responsables

| Persona | Rol en las pruebas |
| --- | --- |
| Paula Belman | Líder técnica y de QA: diseña los casos, revisa los resultados y aprueba cada versión. |
| Vicente Carrasco | Escribe y mantiene las pruebas automáticas, corrige los defectos y ejecuta la regresión. |
| Alexander Sepúlveda | Coordina la prueba de aceptación con el cliente y registra los resultados. |
| Cristian Vergara (cliente) | Participa en la prueba de aceptación. |

# 9. Calendario

| Fecha | Actividad |
| --- | --- |
| 28-10-2026 | Ejecución de la batería completa sobre la Tanda 2 (agenda y gestión interna). |
| Cada cambio | Regresión automática antes de subir el código. |
| 20-11 al 26-11-2026 | «QA y despliegue final» de la carta Gantt: regresión, pruebas de pagos con Mercado Pago de prueba y prueba de aceptación con el cliente. |

# 10. Riesgos y contingencias

| Riesgo | Contingencia |
| --- | --- |
| Las pruebas de pagos dependen de credenciales de prueba de Mercado Pago. | Las llamadas a Mercado Pago se simulan en las pruebas automáticas; la prueba real se hace en modo de prueba. |
| El webhook de Mercado Pago no llega a un PC local. | Se prueba sobre Cloud Run, y el sistema verifica el pago también cuando el cliente vuelve al sitio. |
| La disponibilidad del cliente para la prueba de aceptación. | Se agenda con anticipación en la reunión de estado de los martes. |
| Arranque en frío de Cloud Run (unos 5 s). | Está declarado en RNF-06; se mide aparte y no cuenta como falla. |