Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática · Capstone (PTY4614) · Sede Plaza Oeste

Estados de avance

Bitácora semanal · HidroPura System

Semanas 1 a 15 del semestre

Versión 2.0 · 28 de octubre de 2026

Equipo desarrollador
Alexander Sepúlveda · Jefe de proyecto y analista
Paula Belman · Líder técnica y coordinadora
Vicente Carrasco · Desarrollador fullstack

Cliente
Cristian Vergara, dueño de HidroPura

# Índice

Índice	2

1. Cómo leer esta bitácora	3

2. Bitácora	3

Semana 1 (11-08 al 17-08)	3

Semana 2 (18-08 al 24-08)	3

Semana 3 (25-08 al 31-08)	4

Semana 4 (01-09 al 07-09)	4

Semana 5 (08-09 al 14-09)	5

Semana 6 (15-09 al 21-09)	5

Semana 7 (22-09 al 28-09)	6

Semana 8 (29-09 al 05-10)	6

Semana 9 (06-10 al 12-10)	7

Semana 10 (13-10 al 19-10)	7

Semana 11 (20-10 al 26-10)	8

Semana 12 (27-10 al 02-11)	8

Semana 13 (03-11 al 09-11)	9

Semana 14 (10-11 al 16-11)	9

Semana 15 (17-11 al 23-11)	10

# 1. Cómo leer esta bitácora

Registra la reunión de estado de cada semana (martes 14:30, 15 minutos). La semana 3 es la bitácora original, del 27-08-2026. Las semanas 1, 2 y 4 a 12 se reconstruyeron el 28 de octubre de 2026 a partir de evidencias: actas, carta Gantt, commits de los repositorios, publicaciones en Cloud Run, diarios de reflexión e informes. La fuente de cada una va al final de su tabla. Lo marcado [confirmar] debe completarlo el equipo (asistentes, bloqueos y firma). Las semanas 13 a 15 quedan para llenarse en su reunión.

# 2. Bitácora

## Semana 1 (11-08 al 17-08)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 1 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Conformación del equipo y creación del repositorio del capstone en GitHub (11-08). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Definir el proyecto y reunirse con el cliente. |
| 3. Bloqueos o problemas | — |
| 4. Próximos pasos | Kick-off con el cliente. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Commits del 11-08. |

## Semana 2 (18-08 al 24-08)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 2 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Kick-off con Cristian Vergara (18-08, en la casa del cliente): objetivo, alcance, lo que queda fuera, roles y herramientas. Comienza la especificación de requisitos (18 al 21-08). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Modelo de datos, las primeras 10 historias de usuario y los entornos de desarrollo. |
| 3. Bloqueos o problemas | — |
| 4. Próximos pasos | Modelo de datos (Alexander), historias de usuario (Paula), entornos (Vicente). |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Acta kick off; carta Gantt. |

## Semana 3 (25-08 al 31-08)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | 27-08-2026 |
| Asistentes | Paula Belman, Vicente Carrasco y Alexander Sepúlveda |
| Ausentes | — |
| 1. Avances del período | Se finalizaron los mockups y la documentación inicial para definir el proyecto, además del modelo de datos. |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Los diagramas. |
| 3. Bloqueos o problemas | No han existido problemas. |
| 4. Próximos pasos | Finalizar todo lo pendiente para la presentación de la parcial 1. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Bitácora original. Bitácora original del 27-08-2026 (asistentes: Paula Belman, Vicente Carrasco y Alexander Sepúlveda). |

## Semana 4 (01-09 al 07-09)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 4 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Presentación del Plan de Proyecto (07-09). Se suben al repositorio las evidencias individuales y grupales de la Fase 1. Comienza el Incremento 1: servidor y base de datos. |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Autenticación de usuarios. |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Autenticación (09 al 15-09). |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Commits del 07-09; carta Gantt. |

## Semana 5 (08-09 al 14-09)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 5 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Primer script de la base de datos (seis tablas) en el repositorio (14-09). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | CRUD de productos, citas y usuarios. |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | CRUD del administrador. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Commit del 14-09 (Fase_2/hidropura.sql). |

## Semana 6 (15-09 al 21-09)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 6 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Semana de Fiestas Patrias. Según la carta Gantt: CRUD de productos, citas y usuarios. [confirmar] |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | [confirmar] |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Correcciones de la Fase 1. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Carta Gantt (no hay commits esa semana). |

## Semana 7 (22-09 al 28-09)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 7 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Se aplican las correcciones que pidió el profesor a la documentación de la Fase 1 (22-09). Termina el Incremento 1 (24-09). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Catálogo e-commerce (Incremento 2). |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Interfaces del catálogo. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Commits «Cambios_Profesor» del 22-09. |

## Semana 8 (29-09 al 05-10)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 8 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Se crea el repositorio hidropura-web con el front-end inicial salido de Figma (30-09). Primeras publicaciones en Google Cloud Run (05-10). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Carrito de compras. |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Flujo del carrito (05 al 14-10). |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Repositorio hidropura-web; revisiones 00001 y 00002 de Cloud Run. |

## Semana 9 (06-10 al 12-10)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 9 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Base de datos v2 (migraciones 0001 y 0002) en Cloud SQL y publicación del 10-10: registro, inicio de sesión, catálogo, carrito y administración de productos. |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Motor de reservas. |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Motor de reservas (15 al 26-10). |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Tabla migracion_aplicada (10-10); revisión 00003 de Cloud Run. |

## Semana 10 (13-10 al 19-10)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 10 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | El profesor publica la planilla de la Fase 1 (13-10; nota grupal 6,4). Reunión con el cliente (16-10): se valida el front-end y el chatbot, y se retira Power BI. Informe de avance y Guía 2.4 (19-10). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Motor de reservas; fotos de productos del cliente. |
| 3. Bloqueos o problemas | Poco tiempo por las prácticas en jornada completa; el cliente aún no envía las fotos de los productos. |
| 4. Próximos pasos | Terminar el motor de reservas y entregar las evidencias de la Fase 2. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Planilla de evaluación; Acta de Reunión N° 01; Informe de avance; diarios 2.1. |

## Semana 11 (20-10 al 26-10)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 11 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Se suben las evidencias de la Fase 2 (20-10): informe, plan de pruebas, actas, resolución de conflictos y diarios de reflexión. |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Motor de reservas (planificado hasta el 26-10). |
| 3. Bloqueos o problemas | [confirmar] |
| 4. Próximos pasos | Incremento 3. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Commits del 20-10. |

## Semana 12 (27-10 al 02-11)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión | Martes de la semana 12 [confirmar] |
| Asistentes | [confirmar] |
| Ausentes | [confirmar] |
| 1. Avances del período | Se corrige y completa la documentación de la Fase 2 (SRS IEEE 830, diccionario de datos, diagramas, mockups, pruebas y gestión). Se termina el motor de reservas y se construye la gestión interna: horarios, citas, trabajadores y cotizaciones (74 pruebas automáticas aprobadas, 28-10). |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes | Pagos con Mercado Pago, compra del carrito, incrustar el chatbot y publicar la versión nueva. |
| 3. Bloqueos o problemas | Faltan las credenciales de prueba de Mercado Pago y de Gmail. |
| 4. Próximos pasos | Incremento 3: pagos y chatbot. |
| Conformidad del equipo | [confirmar] |
| Fuente | Reconstruida el 28 de octubre de 2026. Repositorios del 28-10; Resultados de las pruebas. |

## Semana 13 (03-11 al 09-11)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión |  |
| Asistentes |  |
| Ausentes |  |
| 1. Avances del período |  |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes |  |
| 3. Bloqueos o problemas |  |
| 4. Próximos pasos |  |
| Conformidad del equipo |  |

## Semana 14 (10-11 al 16-11)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión |  |
| Asistentes |  |
| Ausentes |  |
| 1. Avances del período |  |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes |  |
| 3. Bloqueos o problemas |  |
| 4. Próximos pasos |  |
| Conformidad del equipo |  |

## Semana 15 (17-11 al 23-11)

| Proyecto | HidroPura System |
| --- | --- |
| Fecha de reunión |  |
| Asistentes |  |
| Ausentes |  |
| 1. Avances del período |  |
| 2. Tareas retrasadas o pendientes |  |
| 3. Bloqueos o problemas |  |
| 4. Próximos pasos |  |
| Conformidad del equipo |  |