|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Se ha cumplido de manera parcial, si bien no se está siguiendo al pie de la letra (ej: hacer los bots primero o por el estilo) hemos avanzado en el desarrollo. Como factores que han dificultado el desarrollo podría decirse que es debido al cliente, no nos ha mandado la foto de los productos y hemos tenido algunos problemas con aspectos como el color de la página.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Seguir programando la página con imágenes/productos ficticios para no frenar el cronograma, en cuanto al color de igual manera se modificara en base al gusto del cliente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bastante bueno, siento que he coordinado a nuestro equipo y aportado ideas para modificar el diseño, etc. En cuanto a mejorar podría apoyar más a mis compañeros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento no tengo tantas inquietudes, pero se está por ver. En cuanto a preguntas al docente serían sobre las fechas de evaluación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No creo que sea necesario, ya que en nuestra carta gantt ya se distribuyeron las tareas a realizar. Si bien no hay nuevas actividades se retira una dentro del cronograma, ya que al comunicarnos al cliente quiere que la página no este tan enfocada al E COMMERCE, no se realizará la implementación de Power BI para los dashboards de ganancias, etc.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo a mi grupo con la calificación máxima, destacó su disponibilidad y responsabilidad a pesar de estar realizando su práctica, en cuanto a los aspectos que se podrían mejorar estas relacionados a la comunicación, ya que hay días que no nos hablamos respecto al proyecto.