PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Proyecto Hidropura System

Versión 2.0 · actualizado el 28-10-2026

# 1. Objetivo del Protocolo.

El presente documento establece las directrices, canales formales y pasos a seguir para solucionar cualquier conflicto interno, retraso en las entregas o desacuerdo técnico que pueda surgir en el equipo desarrollador durante la construcción de la plataforma "HidroPura System". El propósito fundamental es garantizar que ningún problema escale al punto de afectar la entrega de los tres incrementos funcionales acordados para el semestre.

# 2. Canales Oficiales de Resolución

Todo conflicto o alerta de retraso debe ser comunicado y tratado de manera transparente, utilizando exclusivamente los canales oficiales del proyecto:

- Reuniones de Estado (Status Meetings): Instancia presencial/sincrónica principal (fijada los días martes a las 14:30 hrs) para levantar alertas tempranas sobre problemas de desarrollo, bloqueos o sobrecarga de trabajo.

- Discord: Canal oficial de comunicación asincrónica para reportar bloqueos diarios, problemas urgentes o pedir asistencia técnica rápida.

# 3. Niveles de Escalamiento de Conflictos

Si se presenta un problema que afecte el desarrollo o la convivencia del equipo, se aplicará el siguiente conducto regular estricto:

- Nivel 1: Resolución Directa (Día 1 del conflicto): Los integrantes involucrados intentarán resolver el problema mediante diálogo directo y profesional, buscando un consenso técnico o una redistribución rápida de tiempos.

- Nivel 2: Intervención de Jefatura (Día 2 al 3): Si no se logra un consenso en el primer nivel, el problema se escala al Jefe de Proyecto, Alexander Sepúlveda. Él actuará como mediador y tendrá la facultad administrativa de reasignar tareas en el tablero de Trello o modificar los plazos internos de la iteración.

- Nivel 3: Intervención Técnica (Desacuerdos de Código): Si el conflicto es netamente técnico (por ejemplo, diferencias sobre cómo integrar la API de Mercado Pago o cómo estructurar el backend), la decisión final, inapelable y resolutiva recaerá sobre la Líder Técnica, Paula Belman, priorizando siempre la estabilidad y calidad del software.

- Nivel 4: Escalamiento Docente (Día 4 o superior): Si un integrante incumple reiteradamente sus responsabilidades, no asiste a las reuniones de estado o abandona sus tareas afectando el código de producción y la nota grupal, el Jefe de Proyecto informará formalmente al Profesor Guía de la asignatura Capstone para aplicar las sanciones académicas correspondientes.

# 4. Matriz de Conflictos Comunes y Acciones Mitigadoras

| Tipo de Conflicto | Descripción del Escenario | Acción de Mitigación / Resolución |
| --- | --- | --- |
| Atraso en entregables técnicos | Un desarrollador no alcanza a terminar su Historia de Usuario a tiempo para el cierre del incremento. | Se debe notificar con 48 hrs de anticipación. El Jefe de Proyecto redistribuye la carga temporalmente, apoyándose en el Desarrollador Fullstack, Vicente Carrasco, o se moverá la tarea no crítica a la siguiente iteración. |
| Inasistencia a reuniones | Un miembro falta de manera injustificada a la Status Meeting de los martes a las 14:30 hrs. | Se dejará registro de la inasistencia en la bitácora. El miembro ausente tiene la obligación de leer los acuerdos tomados en Discord y ponerse al día con sus tareas en menos de 24 horas |
| Desacuerdo en el Alcance (Scope Creep) | Tendencia del cliente o de un miembro del equipo a agregar funcionalidades no pactadas (ej. intentar forzar la generación de exportables en PDF o Excel). | El Jefe de Proyecto y la Líder Técnica vetará la funcionalidad de forma inmediata, apegándose estrictamente a las limitaciones definidas en el Requisito SRS y en el Acta de Kick-off original. |
| Fallas en integraciones (Bugs de unión) | Discrepancias funcionales entre el código del Frontend y el Backend al unir el trabajo en la rama principal. | La Líder Técnica detendrá los pases a producción, revisará el repositorio en GitHub y coordinará una sesión de Pair Programming (programación en parejas) para resolver el bug antes de la evaluación del profesor. |

# 5. Registro de conflictos de la Fase 2

Cambio de alcance (16-10-2026). Situación: el cliente pidió priorizar la gestión interna y la agenda, y retirar el dashboard de Power BI. Qué se hizo: se trató como «Desacuerdo en el alcance» de la matriz del punto 4; el Jefe de Proyecto y la Líder Técnica evaluaron el cambio con el cliente, quedó registrado en el Acta de Reunión N° 01 y se actualizaron la Especificación de Requisitos (control de cambios) y la carta Gantt. Resultado: acordado con el cliente.

Poco tiempo por las prácticas profesionales (septiembre y octubre). Situación: los tres integrantes hacen su práctica en jornada completa (diarios de reflexión 2.1). Qué se hizo: se aplicó el Nivel 1 (resolución directa): bloques fijos de trabajo en las tardes y los fines de semana, y avisar con anticipación cuando la práctica no deje avanzar. Resultado: el motor de reservas terminó dos días después de lo planificado.

Información pendiente del cliente (octubre). Situación: el cliente todavía no entrega las fotos de sus productos ni confirma su horario de atención. Qué se hizo: se avanzó con imágenes y horarios de ejemplo para no atrasar el cronograma; el administrador puede cambiarlos desde el sistema sin programar. Resultado: sin atraso.

Documentos que se contradecían (28-10-2026). Situación: en el repositorio había documentos con datos distintos (MongoDB en uno y PostgreSQL en los demás, Power BI todavía en el alcance y distinto estado del chatbot). Qué se hizo: se corrigieron los documentos de la Fase 2, con un respaldo y la comparación de cada cambio, y se agregaron las reglas del punto 6. Resultado: documentos alineados.

# 6. Coordinación del repositorio

Reglas acordadas por el equipo el 28-10-2026 para que el trabajo de un integrante no pise el de otro:

Un responsable por documento: quien lo edita es su responsable; los demás comentan o proponen cambios.

Última versión antes de subir: se descarga lo que hay en el repositorio antes de subir un archivo, para no reemplazar el trabajo de otro.

Cambios con mensaje: cada subida dice qué cambió; no se suben archivos de prueba ni copias duplicadas.

Una sola fuente: los datos que aparecen en varios documentos (base de datos, alcance, estado de cada módulo) se toman de la Especificación de Requisitos, que manda sobre los demás.

Revisión antes de entregar: la Líder Técnica revisa la carpeta de la fase antes de cada entrega.

# 7. Historial de versiones

Versión 1.0 (Fase 1): protocolo inicial (puntos 1 a 4).

Versión 2.0 (28-10-2026): se agregan el registro de conflictos de la Fase 2 (punto 5) y la coordinación del repositorio (punto 6).