Plan de Pruebas: HidroPura System

1. Objetivos del Plan

Asegurar que los módulos de e-commerce, agendamiento y gestión interna de HidroPura System cumplan con los requerimientos funcionales (SRS) y operen de manera estable sobre la base de datos PostgreSQL, mitigando riesgos antes del paso a producción.

2. Niveles y Tipos de Pruebas Para garantizar la calidad técnica exigida, el equipo ejecutará los siguientes niveles de prueba:

- Pruebas Unitarias: Validación aislada de las funciones del backend y modelos de datos (PostgreSQL) desarrollados por Vicente, asegurando que las tablas guarden los datos correctamente.

- Pruebas de Integración: Verificación de la comunicación entre el frontend (UI), el backend y las API externas, con especial foco en los webhooks de Mercado Pago.

- Pruebas E2E (End-to-End): Simulaciones completas del flujo de un cliente, desde que entra al catálogo hasta que completa una compra y recibe el correo de confirmación.

- Pruebas con Usuarios (UAT): Sesiones de validación de usabilidad con el cliente (Cristian Vergara) para asegurar la facilidad de uso del panel de administración y del motor de reservas.

3. Estrategia por Incrementos

- Hito QA - Incremento 1 (Backoffice): Se probará exhaustivamente el CRUD de productos y la creación de usuarios. El objetivo es asegurar que la autenticación funcione y que el catálogo se alimente correctamente desde la base de datos.

- Hito QA - Incremento 2 (Front Office): Pruebas de estrés sobre el motor de reservas. Se intentará forzar un overbooking (agendar dos citas en la misma hora) para comprobar que la lógica de bloqueo de fechas funcione perfectamente.

- Hito QA - Incremento 3 (Transaccional): Pruebas de pagos en el entorno Sandbox de Mercado Pago, validación del envío de correos SMTP y prueba del chatbot en las vistas públicas.

4. Matriz de Casos de Prueba (Ejemplos Críticos)

| ID Prueba | Módulo | Descripción del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | E-commerce | Validar actualización de stock tras una compra. | El producto "Filtro X" tiene stock 5 en PostgreSQL. | 1. Agregar "Filtro X" al carrito. 2. Completar el proceso de checkout. | El stock del producto disminuye a 4 en la base de datos automáticamente. |
| CP-02 | Agendamiento | Prevenir el overbooking de citas en el mismo horario. | Existen dos sesiones de cliente distintas abiertas. | 1. Cliente A selecciona 15-Oct 10:00 AM. 2. Cliente B intenta seleccionar la misma fecha y hora. | El sistema bloquea o deshabilita la hora para el Cliente B antes de que pueda confirmar. |
| CP-03 | Transaccional | Validar rechazo de pago en Mercado Pago (Sandbox). | Credenciales de prueba de MP configuradas. | 1. Procesar pago con tarjeta de prueba rechazada. 2. Revisar estado de la cita. | El sistema marca el pago como "Rechazado" y libera inmediatamente la hora reservada en el calendario. |
| CP-04 | Gestión | Restricción de acceso al panel de administración. | Usuario tiene rol de "Cliente". | 1. Iniciar sesión como Cliente. 2. Intentar acceder a la URL /admin. | El sistema deniega el acceso y redirige al inicio, protegiendo la gestión de productos, citas y usuarios. |
| CP-05 | Agendamiento | Liberar una hora cuya retención venció sin pago. | El servicio "Instalación de equipo" cuesta $35.000 y la retención dura 15 minutos (función tomar_hora). | 1. Cliente A toma una hora y no paga. 2. Pasados 15 minutos, Cliente B intenta tomar la misma hora. | La cita de A queda "expirada" y la hora se asigna a B sin error de overbooking. |
| CP-06 | Chatbot | Verificar que el asistente virtual esté disponible en las vistas públicas (HU-10). | Sitio publicado en Google Cloud Run; usuario sin iniciar sesión. | 1. Abrir el inicio, el catálogo y la sección Agendar. 2. Preguntar al chatbot por horarios, zonas de cobertura y tipos de ablandadores. | El ícono del chatbot aparece en todas las vistas públicas y responde las tres consultas. |