# Documentación de Gestión: Actas de Reunión (Seguimiento Incremental)

Proyecto: HidroPura System

### ACTA DE REUNIÓN N° 01: Revisión de Diseño, Chatbot y Ajuste de Alcance

- Fecha: 16 de Octubre de 2026

- Modalidad: Presencial / Videollamada

- Asistentes: Alexander Sepúlveda, Paula Belman, Vicente Carrasco, Cristian Vergara (Cliente / Dueño HidroPura).

- Objetivo de la Reunión: Mostrar el avance del Front-end (Incremento 2), realizar pruebas en vivo del Chatbot IA y recibir feedback del cliente sobre las prioridades del negocio.

Temas Tratados:

- Demostración de las vistas del catálogo y carrito de compras al cliente.

- Prueba funcional del Chatbot (IA) en el entorno de desarrollo.

- Retroalimentación del cliente respecto a las prioridades de la plataforma. Cristian Vergara manifiesta que la urgencia real de la empresa radica en la administración interna, el control de las citas y la gestión operativa, por sobre la analítica avanzada.

Decisiones y Acuerdos (Control de Cambios):

- Aprobado por el Cliente: El diseño del Front-end y la operatividad del Chatbot quedan validados y aceptados (Hito adelantado del Incremento 3).

- AJUSTE DE ALCANCE (CRÍTICO): Por solicitud expresa del cliente y acuerdo del equipo técnico, se elimina oficialmente el Dashboard de Power BI del alcance del proyecto.

- Justificación técnica: Las horas de desarrollo asignadas a Power BI se redistribuyen para robustecer el Módulo de Gestión Interna y afinar la lógica anti-overbooking del motor de citas con PostgreSQL.